Miércoles, 16 de enero de 2019

Conmutación y Enrutamiento

**SPRINT RETROSPECTIVE**

**GRUPO #2:** Sistema de Aprovisionamiento de VLAN, “Virtual Routing and Forwarding” (VRF) y direccionamiento IP para la activación de una empresa en la red de un ISP.

Durante el **SPRINT RETROSPECTIVE** revisamos como trabajo el equipo de desarrollo durante el SPRINT.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lo que hicimos bien** | | **Lo que hicimos mal** | |
| * Analizar los requerimientos del sprint planning. * Consultar temas relacionados respecto a lo que se debe hacer, investigando más a fondo y preguntando a expertos sobre los temas de interés. * Colaborar conjuntamente (todo el grupo) con contribuciones al proyecto a través del repositorio alojado en GitHub. | | * Falta de comunicación y de claridad en el momento de designar tareas. * Dejar acumular el trabajo por entregar. * Realizar asunciones respecto de ciertos temas, lo cual derivó en resultados erróneos. * No documentar los avances y procesos realizados. | |
| **Lo que me comprometo a hacer** | **Lo que ya no deberíamos hacer** | | **Lo que debemos seguir haciendo** |
| * Documentar los avances logrados para llevar un historial de tareas completadas con el fin de organizar la información. * Marcar tareas en ASANA. | * Tener descoordinación en los trabajos de equipo. * Dejar acumular en desarrollo del proyecto para terminar en los últimos momentos. | | * Completar satisfactoriamente los requerimientos descritos en los criterios de aceptación. * Programar reuniones entre los colaboradores del proyecto para aclarar dudas y repartir tareas. |